网站建设合同

Website developments contract

甲方：

乙方：

乙方作为提供企业网站建设服务的提供商，甲方作为接受乙方业务的接受方，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利并在遵守国家有关政策和法规的基础上，经双方平等协商、互利互惠的原则，签订本合同共同信守执行。

甲方权利与义务

1、甲方有权要求乙方按照双方商定的网站结构、在约定的时间内，完成协议中规定的内容。

2、甲方负责提供制作所需的一切资料（包括文字、图片以及其他相关文件）,以电子文件形式提交，乙方开始制作网页时，甲方应备齐全部内容资料，若需增加、调整，须及时向乙方沟通确认。

- 甲方应在网页制作的全过程中给与乙方便利条件，并积极配合。

4、甲方有权对乙方设计的网页提出修改意见，由双方协商更改。

乙方权利与义务

1、乙方负责甲方网站的建设（网页美工设计、数据库程序编写、甲方提交的文件上传等）及正常运行（维护时间为三个月，在甲方服务器没有故障的前提下，乙方须保证网站动态、静态页面正常显示，数据库系统正常运行及访问顺畅）；

2、乙方对甲方提供的资料及口令负有保密义务，如有泄露，甲方将视情况给予乙方相应的处罚，严重者追究乙方相关的法律责任；

3、乙方应依据双方商定的网站结构及双方约定的时间，完成合同所规定的全部工作，乙方有权对甲方网页的设计提出自己的意见和建议。

4、乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。

5、乙方所制作的网页需兼容 IE 7.0、Chrome 19.0、Firefox 13.0、Opera 11.0和Safari 5.1版以上主流浏览器，并支持1336×768分辨率。

6、乙方将自动承担甲方网站的部分推广工作及建议（如在Google等其它免费搜索引擎中加入相关联的词等，方便甲方网站的搜索）；

7、在网站交付时，乙方须向甲方网站负责及维护人员讲解有关的应用软件模块使用方法及注意细节。

8、在制作过程中，对甲方陆续提出的修改要求，乙方应全力协助实现，并交甲方验收；对有可能影响双方约定完成时间的要求，乙方有权提出延期请求，由双方协商确定延期时间。

9、乙方负责在网站开通后20日内对甲方网站中由于乙方失误造成的页面及程序等错误进行修正。

10、乙方为甲方的企业数据库建立访问和信息编辑网页，并对数据库结构提供意见和解决方案。（注：此条为附加内容，具有同等法律效力）

违约责任

- 甲方如果违反国家有关政策法规，乙方有权终止合同，并由甲方承担相应的责任；

- 如果因甲方未按资费标准和服务标准付款或不及时等，造成双方争议的，由甲方负责；甲方在乙方按规定的时间内完成网站的建设工作后，须及时将相关费用支付乙方，如因甲方原因造成费用延迟支付的，每延迟一天，则处以合同总额5%作为处罚；正常情况下，乙方提出需要甲方配合的，甲方须在一个工作日内响应，如因此造成的工作延迟乙方不负担任何责任，并有权向甲方提出延期要求，延期时间由双方协商确定；

- 如因乙方原因造成网站没有在规定时间内正常运行的，由乙方负责；乙方须在规定的时间内完成网站的建设工作，如因乙方原因造成延迟交付的，每延迟一天，则处以合同总额5%作为处罚；在网站交付的20天内，正常情况下，甲方提出的修改要求乙方须在两个工作日内响应，如延迟则处以合同总额3%作为处罚；

免责条款：

1、因电信部门检修等原因造成服务中断的，双方均不承担责任；

2、因国家政策法规调整，自然灾害等不可抗力原因造成的服务中断，双方均不承担责任；

争议解决：

双方因协议的解释或履行产生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均有权向有管辖权的人民法院起诉。

知识产权的保护

1、甲方付清应付乙方的全部款项后，甲方正式享有网站的全部使用权及版权。

2、双方合作期间，网站构架、网页版式设计等内容之版权、使用权归甲方所有，未经许可乙方不得擅自使用，不得复制或交由第三方使用，乙方可享受署名权。

3、如因乙方原因出现第三方指控与站点页面有关的知识侵权的事件，应由乙方负责并保证甲方权利不受损失。

合同的终止

1、如乙方网站美工设计或后台程序无法实现协议签定时约定的条件，甲方可随时终止合同，但甲方不得以未采用乙方设计为由要求解除合同。

2、在乙方收到甲方支付的全部费用后，本合同自行终止。

3、任何一方终止合同，需提前通知对方，并说明正当终止理由，由双方签字代表协商终止合同。

免责申明

由于战争、地震、火灾等不可抗因素导致的工作中断，双方均不承担责任，待条件恢复后，由双方协商确定合同变更内容。

合同金额及付款方式

1、甲方应向乙方支付网站建设费用共计人民币：_______元（大写：__________元整）。

2、付款方式：协议签定时预付总额的20%（即人民币______元/大写人民币：______元整）；网站整体设计框架、首页版式、色彩达到甲方要求，首页面制作完成通过甲方验收时再付20%（即人民币_______元/大写人民币：______元整）；网站全部验收时付合同总额的60%（即人民币_______元/大写人民币：________元整）。

协议细则

1、本合同自签定之日起生效，即：____年____月____日至____年____月____日；网站建设时间自____年____月____日至____年____月____日；网站维护时间自____年____月____日至____年____月____日三个月；三个月后甲方如需乙方维护继续的，则另行协商确定；

2、本合同一式贰份，双方各持壹份，签字后生效；

3、如有未尽事宜双方友好协商解决。

甲方（盖章）：

代表（签字）：

地址：

乙 方：

身份证号码：

地址：

签约日期：　____年____月____日